АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.11.2023                                                                                                  № 51

с. Каринка

Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Мокрецовское сельское поселение на 2024 год

и плановый период 2025-2026 годов»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным

Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования – Мокрецовское сельское поселение, администрация Мокрецовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Мокрецовское сельское поселение на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном листке и на официальном сайте администрации Мокрецовского сельского поселения.

3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации

Мокрецовского сельского поселения                                          Ю.В. Сунгурова

ПОДГОТОВЛЕНО

Заместитель главы администрации

Мокрецовского сельского поселения                                          Ю.В. Сунгурова

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.11.2023                                                                                                  № 51

с. Каринка

Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Мокрецовское сельское поселение на 2024 год

и плановый период 2025-2026 годов»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным

Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования – Мокрецовское сельское поселение, администрация Мокрецовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Мокрецовское сельское поселение на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в Информационном листке и на официальном сайте администрации Мокрецовского сельского поселения.

3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации

Мокрецовского сельского поселения

Кирово-Чепецкого района

Кировской области   Ю.В. Сунгурова

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Мокрецовского  сельского  поселения

от 15.11.2023 № 51

МУНИЦИПАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА

муниципального образования

МОКРЕЦОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

с. Каринка

2023 год

- Паспорт муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Мокрецовское сельское поселение на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Мокрецовское сельское поселение на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Мокрецовского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области |
| Разработчик Программы | Администрация Мокрецовского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области |
| Основные цели программы | - совершенствование системы комплексного благоустройства Мокрецовского сельского поселения Кирово-Чепецкого района; - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Мокрецовского сельского поселения Кирово-Чепецкого района; - совершенствование эстетического вида муниципального образования Мокрецовское сельское поселение Кирово-Чепецкого района; - создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; - активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий; - повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Основные задачи программы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; - восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах; - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора; - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнение зачистки, гуртования, ограждения, обустройство подъездных путей; - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Сроки реализации программы | 2024 год и плановый период 2025-2026 годов |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет: 1080,2 тыс. рублей (средства местного бюджета), в том числе: 2024 год- 545,0 тыс. руб., 2025 год- 267,6 тыс. руб., 2026 год- 267,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - единое управление комплексным благоустройством муниципального образования; - определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования Мокрецовское сельское поселение Кирово-Чепецкого района; - создание условий для работы и отдыха жителей поселения; - улучшение состояния территорий муниципального образования Мокрецовское сельское поселение Кирово-Чепецкого района; - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования Мокрецовское сельское поселение Кирово-Чепецкого района; - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; - совершенствование эстетического состояния территории; - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; - создание зелёных зон для отдыха жителей и гостей поселения; - предотвращение сокращения зелёных насаждений; - увеличение количества высаживаемых деревьев; - увеличение площади цветочного оформления; - благоустроенность населенных пунктов поселения; |

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНЫМИ МЕТОДАМИ

Природно-климатические условия Мокрецовского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 60% от необходимого. Для восстановления освещения требуется дополнительное  финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

- Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

2.1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2. Анализ качественного состояния элементов благоустройства поселения

2.2.1.Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

2.2.2. Наружное освещение, иллюминация

Сетью наружного освещения недостаточно оснащена вся территория поселения.

Проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах муниципального образования.

2.2.3. Благоустройство территории

Благоустройство территории включает в себя устройство тротуаров, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

. 2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2024-2026 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повысить культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Мокрецовского сельского поселения.

1. Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Мокрецовское сельское поселение.

2. Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов Мокрецовского сельского поселения Кирово-Чепецкого района.

3. Совершенствование эстетического вида Мокрецовского сельского поселения Кирово-Чепецкого района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

4. Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов.

5.  Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий.

6. Повышение общего  уровня благоустройства поселения.

7. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

8. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

9. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

10. Восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах.

11. Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора.

12. Оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнение зачистки, обваловки, ограждения, обустройства подъездных путей.

13. Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

- Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

- РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Основой Программы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения Мокрецовского сельского поселения.

3.2. Мероприятия по благоустройству мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов Мокрецовского сельского поселения.

3.3. Проведение конкурсов на звание  "Лучшее домовладение", «Лучшая придомовая территория многоквартирного дома», «Лучшая территория предприятия или организации».

Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории и территорий предприятий и организаций Мокрецовского сельского поселения.

- ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

Таблица  1

2024 год

| № | Наименование направлений использования средств программы | Бюджет поселения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | 395000 |
| 2 | Уличное освещение (электроэнергия) | 150 000 |
|  | Итого: | 545000 |

2025 год

| № | Наименование направлений использования средств программы | Бюджет поселения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | 117600 |
| 2 | Уличное освещение (электроэнергия) | 150000 |
|  | Итого: | 267600 |

2026 год

| № | Наименование направлений использования средств программы | Бюджет поселения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | 117600 |
| 2 | Уличное освещение (электроэнергия) | 150 000 |
|  | Итого: | 267600 |

- Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Мокрецовского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Мокрецовского сельского поселения Кирово-Чепецкого района.

Исполнитель Программы - Администрация Мокрецовского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

- Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Мокрецовское сельское поселение.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений;

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления.

______________________